АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2024 года № 471-па

00 января 0000 года № 000-па

пос. Плесецк

Об изменении в 2024 году существенных условий контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по адресу: Плесецкий район, п. Строитель, заключенного для нужд Плесецкого муниципального округа

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Плесецкого муниципального округа Архангельской области, администрация Плесецкого муниципального округа постановляет:

1. Установить, что в 2024 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по адресу: Плесецкий район, п. Строитель, заключенного до 1 января 2025 года для нужд Плесецкого муниципального округа Архангельской области, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2. Утвердить Порядок изменения существенных условий контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по адресу: Плесецкий район, п. Строитель, по соглашению сторон, если при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений
по изменению существенных условий контракта.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по стратегическому развитию, экономике и финансам администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области Н.В. Соснина.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Плесецкого муниципального

округа Архангельской области				                А.А. Кузнецов

- Утвержден

постановлением администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от 20 декабря 2024 года № 471-па _983-па____

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контракта, заключенного
до 1 января 2025 года для нужд Плесецкого муниципального округа,

по соглашению сторон, если при исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года для нужд Плесецкого муниципального округа, по соглашению сторон, если при исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории Плесецкого муниципального округа единых правил изменения существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котельной по адресу: Плесецкий район, п. Строитель, заключенного до 1 января 2025 года для нужд Плесецкого муниципального округа Архангельской области, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- предложения об изменении существенных условий контракта
(с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает подрядчику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует подрядчика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

4. Администрация Плесецкого муниципального округа, получившая документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней в ответном письме подготавливает заключение в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта. В случае если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтверждение источника финансирования.

5. В течение 1 рабочего дня со дня подготовки заключения, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, администрация Плесецкого муниципального округа обращается в Комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – Комиссия) или прекращает процедуру внесения изменений в существенные условия контракта.

Основанием для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- несоответствие предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

6. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:

- отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

информацию о заказчике;

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

сведения о предмете контракта;

сведения о текущей цене контракта;

сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

- В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта администрация Плесецкого муниципального округа, разрабатывает проект правового акта о внесении изменений в существенные условия контракта.

Правовой акт администрации Плесецкого муниципального округа должен содержать:

информацию о заказчике;

информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменениях;

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий контракта администрация Плесецкого муниципального округа уведомляет подрядчика о принятом Комиссией решении в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола.

8. В течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации Плесецкого муниципального округа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

- Утвержден

постановлением администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от  20 декабря 2024 г. № 471-па

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений по изменению
существенных условий контракта

- Карнакова Инна Владимировна, заместитель начальника УИР - начальник ЖКХ и ТЭК;

- Шевякова Светлана Евгеньевна, начальник правового отдела;

- Корбуева Дарья Юрьевна, начальник отдела муниципальных закупок;

- Мосеева Ирина Станиславовна, главный специалист отдела ЖКХ и ТЭК;

- Пронин Вячеслав Игоревич, главный специалист отдела ЖКХ и ТЭК.