АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 января 2021 года № 9-ра

пос. Плесецк

О подготовке и проведении 2-х месячника

по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в 2021 году

В связи с необходимостью проведения сезонных мероприятий по наведению порядка и чистоты на территориях населенных пунктов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с целью улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Плесецкого района, а также в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне:

- Провести с 20 апреля по 28 июня 2021 года 2-х месячник по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».

- Утвердить Форму отчёта о выполнении мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Плесецкого района на 2021 год, указанную в приложении №1 к распоряжению.

- Утвердить состав межведомственной комиссии по благоустройству населённых пунктов в 2021 году, указанный в приложении №2 к распоряжению.

- Рекомендовать главам муниципальных образований поселений:

- организовать субботники по благоустройству территорий населенных пунктов и ликвидацию несанкционированных свалок и захламлений территорий в границах муниципальных образований;

2)	обеспечить организацию и выполнение мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, озеленению и благоустройству территорий населенных пунктов;

3)	провести мероприятия по обустройству и содержанию объектов размещения отходов, особое внимание уделить территориям населенных пунктов муниципальных образований поселений, не закрепленным за управляющими компаниями и другими организациями;

4)	обеспечить проведение очистки территорий зон санитарной охраны от зимних накоплений бытовых и промышленных отходов организациями, эксплуатирующими централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;

5)	обеспечить до 7 мая 2021 года выполнение:

- ремонтных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений, а также работ по приведению в надлежащее состояние прилегающих к ним территорий;

- работ по благоустройству мест массового отдыха населения;

6)	организовать муниципальный контроль по соблюдению правил благоустройства муниципальных образований поселений, провести информационную работу с руководителями организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, у которых в собственности, владении и пользовании находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты, проведение работ:

- по санитарной уборке закрепленных за ними территорий;

- по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм;

7)	провести информационную работу с руководителями организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, у которых в собственности, владении и пользовании находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты о соблюдении противопожарной безопасности;

8)	организовать совместно с организациями, осуществляющими содержание и ремонт жилищного фонда, а также управляющими организациями, привлечение жильцов домов к уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий;

9)	обеспечить освещение хода проведения 2-х месячника в населенных пунктах и в средствах массовой информации;

10)	представить отчёты о благоустройстве населенных пунктов по форме, согласно приложению №1 к распоряжению, и фотоматериалы, подтверждающие благоустройство территорий, в отдел дорожной и транспортной инфраструктуры, предпринимательства и охраны труда администрации муниципального образования «Плесецкий район» на электронный адрес ecologyples2017@mail.ru – до 11 мая и до 28 июня 2021 года.

- Сообщить в ГКУ Архангельской области «ЦЗН по Плесецкому району» о проведении 2-х месячника по благоустройству, с целью возможного привлечения безработных граждан для участия в проведении оплачиваемых общественных работ.

- Рекомендовать учреждениям социальной сферы района (культура, образование, здравоохранение, социальная работа) представлять отчёты о выполнении мероприятий по благоустройству в муниципальные образования поселения.

- В целях осуществления контроля по проведению 2-х месячника по благоустройству населенных пунктов на территории Плесецкого муниципального района:

- организовать проведение круглого стола с главами населенных пунктов Плесецкого района по вопросам благоустройства поселений;

- определить дни заседаний межведомственной комиссии по благоустройству: 25 мая и 29 июня 2021 года (по согласованию);

- основному составу межведомственной комиссии провести выездные проверки на территории муниципальных образований (поселений) в соответствии с планом работы межведомственной комиссии, указанным в приложении №3 к распоряжению;

- дополнительному составу межведомственной комиссии (главам муниципальных образований (поселений)) обеспечить личное присутствие (или присутствие компетентных представителей) для участия в выездных проверках и на заседания межведомственной комиссии для освещения проводимых мероприятий на подведомственной территории.

- Отделу по местному самоуправлению и организационной работе администрации муниципального образования «Плесецкий район» разместить данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и опубликовать настоящее распоряжение в газете «Курьер Прионежья».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по инфраструктурному развитию администрации муниципального образования «Плесецкий район» Р.Н. Макарова и заместителя главы по социальным вопросам муниципального образования «Плесецкий район» Ю.Н. Попову.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации | И.В. Арсентьев |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к распоряжению администрации муниципального образования «Плесецкий район» от 21 января 2021 года № 9-ра |
| --- | --- |

Форма отчёта

о выполнении мероприятий по благоустройству МО «____________________»

на ______________ 2021 год

| № | Наименование мероприятий | Ед. | Всего с 20.04.21г. (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего принимало участие в работах по благоустройству, в том числе: | чел. |  |
| 1.1. | предприятия и организации | чел. |  |
| 1.2. | учебные заведения | чел. |  |
| 1.3. | безработные по договорам с отделами департамента фед. гос. службы занятости населения | чел. |  |
| 1.4. | привлеченные к благоустройству несовершеннолетние граждане | чел. |  |
| 1.5. | граждане привлеченные к исправительным работам (штрафники) | чел. |  |
| 1.6. | жители населенных пунктов | чел. |  |
| 2. | Общее количество вывезенного мусора на объект размещения отходов в том числе: | куб.м. |  |
| 2.2. | - с территории парков и мест отдыха граждан | куб.м. |  |
| 2.3. | - с территории прибрежных зон | куб.м. |  |
| 3. | Всего площадь убранной территории поселения, в том числе: | кв.м. |  |
| 3.1.1. | -площадь благоустроенных мест отдыха граждан, парков | кв.м. |  |
| 3.1.2. | -площадь убранных прибрежных зон | кв.м. |  |
| 4. | Всего площадь убранной территории вне территории поселения | кв.м. |  |
| 5. | Установка уличного коммунально-бытового оборудования всего, в в том числе: | ед. |  |
| 5.1. | количество установленных урн | ед. |  |
| 5.2. | количество установленных контейнеров | ед. |  |
| 5.3. | количество установленных вазонов | ед. |  |
| 5.4. | др. оборудование (указать какое оборудование) | ед. |  |
| 6. | Финансирование работ по благоустройству всего, в в том числе: | руб. |  |
| 6.1. | финансирование из бюджета поселения | руб. |  |
| 6.2. | финансирование частными инвесторами | руб. |  |
| 7. | Общее количество проведенных общепоселенческих субботников. | ед. |  |
| 8. | Озеленение всего, в том числе: | шт. |  |
| 8.1. | засажено клумб | шт. |  |
| 8.2. | посажено саженцев кустарников | шт. |  |
| 8.3. | посажено саженцев деревьев | шт. |  |
| 9. | Информационное освещение проведения мероприятий и экологическая агитация, в т. ч. и в СМИ всего, в том числе: | шт. |  |
| 9.1. | статьи в газеты | шт. |  |
| 9.2. | распространение агитационных листовок | шт. |  |
| 9.3. | размещение агитационных плакатов | шт. |  |
| 9.4. | размещение информации на сайте МО | шт. |  |
| 10. | Количество выписанных предписаний (по устранению нарушений правил по благоустройству и т.д.) | ед. |  |
| 11. | Количество составленных и направленных в соответствующие инстанции (в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях) на рассмотрение протоколов за нарушение правил благоустройства | ед. |  |
| 12. | Количество оштрафованных за нарушение правил по благоустройству | ед. |  |

| Глава муниципального образования «__________________» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |

|  | Приложение № 2 к распоряжению администрации муниципального образования «Плесецкий район» от 21 января 2021 года № 9-ра |
| --- | --- |

СОСТАВ

межведомственной комиссии по благоустройству населенных пунктов

в 2021 году

| Основной состав межведомственной комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Макаров Руслан Николаевич | – | заместитель главы по инфраструктурному развитию администрации муниципального образования «Плесецкий район», председатель комиссии; |
| Попова Юлия Николаевна | – | заместитель главы администрации муниципального образования «Плесецкий район», заместитель председателя комиссии; |
| Осмольская Олеся Леонидовна | – | начальник отдела дорожной и транспортной инфраструктуры, предпринимательства и охраны труда администрации муниципального образования «Плесецкий район», секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Андрющенко Елена Викторовна | – | консультант отдела дорожной и транспортной инфраструктуры, предпринимательства и охраны труда администрации муниципального образования «Плесецкий район» (по согласованию). |
| Дубовик Инга Владимировна | – | начальник отдела архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Плесецкий район» (по согласованию). |
| Корзун Галина Владимировна | – | начальник Плесецкого территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (по согласованию). |
| Дополнительный состав межведомственной комиссии на территориях поселений: |  |  |
| Главы муниципальных образований поселений или их законные представители. |  |  |

|  | Приложение № 3 к распоряжению администрации муниципального образования «Плесецкий район» от 21 января 2021 года № 9-ра |
| --- | --- |

ПЛАН

работы межведомственной комиссии по благоустройству

населенных пунктов в 2021 году

| № п/п | Наименование МО | Дата и время комиссионного обследования территории (по согласованию) | Дата и время заседания межведомственных комиссий (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Федовское» | 13 мая | 25 мая и 29 июня 2021 года |
| 2 | МО «Коневское» | 13 мая |  |
| 3 | МО «Обозерское» | 18 мая |  |
| 4 | МО «Самодедское» | 18 мая |  |
| 5 | МО «Савинское» | 18 мая |  |
| 6 | МО «Емцовское» | 18 мая |  |
| 7 | МО «Североонежское» | 20 мая |  |
| 8 | МО «Оксовское» | 20 мая |  |
| 9 | МО «Пуксоозерское» | 25 мая |  |
| 10 | МО «Плесецкое» | 25 мая |  |
| 11 | МО «Ундозерское» | 27 мая |  |
| 12 | МО «Ярнемское» | 27 мая |  |
| 13 | МО «Кенозерское» | 03 июня |  |
| 14 | МО «Тарасовское» | 10 июня |  |
| Отчёты о благоустройстве населенных пунктов по форме утвержденной данным постановлением (предоставляют все муниципальные образования) |  |  | Направляются в электронном виде на эл.адрес ecologyples2017@mail.ru или в каб. 51 к 11 мая; к 28 июня 2021 года |
| Муниципальные образования (поселения) предоставляют фотоматериалы по благоустройству территории |  |  | Направляются в электронном виде на эл.адрес ecologyples2017@mail.ru или в каб. 51 к 11 мая; к 28 июня 2021 года |

Примечание:

Выезд членов комиссии для проведения совместных рейдов в 09:00 ч. утра от здания администрации муниципального образования «Плесецкий район», кроме рейдов в отдаленные муниципальные образования. Выезд в отдаленные муниципальные образования в 07:00 ч. утра от здания администрации муниципального образования «Плесецкий район».

Подведение итогов выездных комиссионных обследований территорий и выполнение предписаний, выданных комиссией по каждому муниципальному образованию поселения, будут проводиться на плановых заседаниях межведомственной комиссии по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина 33 (здание районной администрации каб. № 40 или конференц-зал на 4 этаже).

Планируемое время начала проведения заседаний межведомственной комиссии 25 мая и 29 июня 2021 года (по согласованию) 10:00 ч. утра.

План работы межведомственной комиссии может быть изменен по причине отсутствия автотранспорта для выездных проверок, из-за влияния погодных условий и по др. причинам. Об изменениях в плане работы члены комиссии должны быть извещены устно по контактным телефонам.