АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 мая 2025 года № 916-ра

00 января 0000 года № 000-па

пос. Плесецк

Об изменении существенных условий муниципального контракта

от 03 марта 2025 года № 4 на выполнение работ по капитальному ремонту столовой (с пищеблоком), расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный округ, село Федово, детский оздоровительный лагерь «Буревестник»

В  соответствии  с  Федеральном  законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,   частью   65.1   статьи   112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 1 «а» Постановления Правительства от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия»,  протокола № 3 работы комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов:

- Принять решение о возможности продления срока выполнения работ  по  контракту  от  03  марта  2025  года  №  4                                             (ИКЗ 253292001724929200100100100014120243), заключенного между администрацией Плесецкого муниципального округа Архангельской области и Индивидуальным предпринимателем Синицыным Никитой Сергеевичем, до 15 июня 2025 года.

2.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Плесецкого муниципального

округа Архангельской области				                А.А. Кузнецов