Утверждена

постановлением администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от « 24» апреля 2025 г. № 154-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

- п. Плесецк

- ПАСПОРТ

муниципальной программы  Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

«Снос аварийного жилищного фонда»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Управление инфраструктурного развития и строительства администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Территориальные отделы администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области |
| Цели Программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда. Оптимизация развития освободившихся земельных участков. Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении №1. |
| Задачи Программы | Развитие территорий Плесецкого муниципального округа, занятых аварийным жилым фондом. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025-2027 годы программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования – 0 тыс. руб. в том числе: 2025 год – 0 тыс. руб., 2026 год – 0 тыс. руб., 2027 год – 0 тыс. руб. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств Плесецкого муниципального округа |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы,

- описание основных проблем.

Недостаточное финансирование и проведение работ по капитальному ремонту жилых домов, привело к преждевременному износу конструктивных элементов общего имущества жилых домов, а в последствии к их аварийному состоянию.

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд, находящийся на территории Плесецкого муниципального округа, создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик его территории.

Аварийный жилищный фонд сдерживает развитие инфраструктуры Плесецкого муниципального округа, понижает его инвестиционную привлекательность.

На территории Плесецкого муниципального округа ежегодно признаются аварийными и подлежащими  сносу более десяти домов общей жилой площадью более 35000,0 кв.м.  В связи с большим объемом проведения работ по сносу аварийного жилищного фонда решение данного вопроса целесообразно организовать в рамках программных мероприятий.

- Цели и задачи программы.

Программа  Плесецкого муниципального округа разработана в целях ликвидации аварийного жилищного фонда, оптимизации развития освободившихся земельных участков, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается решение следующих задач:

снос аварийного жилищного фонда (приложение 1),

предоставление земельных участков для строительства жилых домов,

осуществление жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования, зонирования и документации по планировке территории.

Перечень аварийных домов, подлежащих сносу не является окончательным и по мере проведения обследования и инвентаризации жилищного фонда может расширяться и (или) изменяться.

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- III. Перечень основных программных мероприятий.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

разработка проекта организации работ по сносу аварийного жилищного фонда,

разработка сметной документации по сносу аварийного жилищного фонда,

определение организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

снос аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Плесецкого муниципального округа.

Сроки в ходе реализации Программы могут изменяться в зависимости от бюджетного финансирования.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении   № 3 к муниципальной программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета Плесецкого муниципального округа.

Общий объем финансирования Программы в 2025-2027 годы за счет местного бюджета составляет 0 тыс. руб., в том числе:

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.

Объем финансовых средств Программы является прогнозным и подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации мероприятий программы.

Реализация Программы реализуется в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального Плесецкого муниципального округа по вопросам разработки комплексных программ и решения актуальных проблем социально-экономического развития.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств Плесецкого муниципального округа.

Разработчик муниципальной программы - управление инфраструктурного развития и строительства администрации Плесецкого муниципального округа (далее – Управление).

Ответственный исполнитель Программы – территориальные отделы администрации Плесецкого муниципального округа (далее –  ТО администрации).

Разработчик муниципальной программы обеспечивает текущее управление реализацией  Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ, осуществляет контроль за ходом реализации Программы, ее корректировку, организует мониторинг ее реализации.

Реализация Программы осуществляется ТО администрации на основании двухсторонних договоров о проведении работ по сносу аварийного жилищного фонда, где указаны цели, задачи и порядок их проведения, заключенного между ТО администрации и выбранной организацией.

Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Разборка аварийного жилищного фонда на безвозмездной основе на основании двухсторонних договоров о проведении работ по сносу аварийного жилищного фонда с организациями, оказывающими данный вид услуг, а также с физическими лицами.

VI. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность использования территорий, создать условия для нового строительства, тем самым увеличить объемы жилищного строительства и объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повысить доступность жилья, а также снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Этапы реализации муниципальной программы представлены в приложении № 5              к муниципальной программе.

Приложение № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Плесецкого муниципального округа

| № п\п | Адрес МКД, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | Этажность здания | Площадь здания, м2 | Планируемая дата сноса полностью расселенного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Сеза, ул. Советская, д. 9 | 1 | 80,0 | 4 квартал 2025 |
| 2 | пос. Липаково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1 | 82,10 | 4 квартал 2025 |
| 3 | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 1 | 1 | 149,60 | 2 квартал 2026 |
| 4 | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 24 | 2 | 352,30 | 2 квартал 2026 |
| 5 | раб. пос. Оксовский, ул. Левачева, д. 31 | 2 | 398,00 | 2 квартал 2026 |
| 6 | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 23 | 2 | 614,70 | 2 квартал 2026 |
| 7 | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 13 | 1 | 165,60 | 3 квартал 2025 |
| 8 | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 6 | 1 | 309,90 | 3 квартал 2025 |
| 9 | пос. Булатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1 | 139,80 | 2 квартал 2026 |
| 10 | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 5 | 1 | 138,40 | 2 квартал 2026 |
| 11 | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 7 | 2 | 647,30 | 2 квартал 2026 |
| 12 | пос. Булатово, ул. Советская, д. 3 | 1 | 355,00 | 2 квартал 2026 |
| 13 | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 3 | 2 | 566,70 | 2 квартал 2026 |
| 14 | раб. пос. Обозерский, ул. Кирова, д. 86 | 2 | 268,20 | 4 квартал 2025 |
| 15 | раб. пос. Обозерский, ул. Кирова, д. 88 | 2 | 277,40 | 4 квартал 2025 |
| 16 | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 84,90 | 4 квартал 2025 |
| 17 | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 14 | 1 | 78,30 | 4 квартал 2025 |
| 18 | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | 61,00 | 4 квартал 2025 |
| 19 | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 1 | 1 | 106,90 | 4 квартал 2025 |
| 20 | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 4 | 1 | 81,60 | 4 квартал 2025 |
| 21 | пос. Сеза, ул. Советская, д. 10 | 1 | 81,80 | 4 квартал 2025 |
| 22 | пос. Сеза, ул. Советская, д. 12 | 1 | 82,10 | 4 квартал 2025 |
| 23 | пос. Сеза, ул. Советская, д. 8 | 1 | 82,10 | 4 квартал 2025 |
| 24 | пос. Сеза, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 1 | 1 | 87,40 | 4 квартал 2025 |
| 25 | пос. Сеза, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 | 2 | 566,90 | 4 квартал 2025 |
| 26 | раб. пос. Самодед, ул. Кирова, д. 12 | 2 | 480,70 | 2 квартал 2026 |
| 27 | раб. пос. Самодед, ул. Крупской, д. 21 | 1 | 179,20 | 4 квартал 2025 |
| 28 | раб. пос. Самодед, ул. Лесная, д. 4 | 1 | 83,30 | 4 квартал 2026 |
| 29 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 10 | 1 | 132,80 | 4 квартал 2025 |
| 30 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 4 | 1 | 124,40 | 4 квартал 2025 |
| 31 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 5 | 1 | 120,50 | 3 квартал 2026 |
| 32 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 6 | 1 | 141,60 | 2 квартал 2026 |
| 33 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 7 | 1 | 123,60 | 2 квартал 2026 |
| 34 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 8 | 1 | 122,00 | 2 квартал 2026 |
| 35 | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 9 | 1 | 126,00 | 3 квартал 2026 |
| 36 | раб. пос. Самодед, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 | 154,80 | 4 квартал 2026 |
| 37 | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 11 | 1 | 209,80 | 4 квартал 2026 |
| 38 | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 3 | 1 | 159,30 | 2 квартал 2026 |
| 39 | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 1 | 1 | 220,60 | 2 квартал 2026 |
| 40 | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 12 | 1 | 81,80 | 2 квартал 2026 |
| 41 | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 18 | 1 | 82,40 | 3 квартал 2026 |
| 42 | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 4 | 1 | 246,20 | 4 квартал 2025 |
| 43 | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 6 | 1 | 137,10 | 4 квартал 2025 |
| 44 | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 7 | 1 | 165,30 | 4 квартал 2025 |
| 45 | раб. пос. Самодед, ул. Тракторная, д. 13 | 1 | 254,20 | 2 квартал 2026 |
| 46 | раб. пос. Оксовский Александровская, д. 5 | 1 | 80,6 | 4 квартал 2026 |
| 47 | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 4 | 1 | 86,0 | 4 квартал 2026 |
| 48 | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 5 | 1 | 70,9 | 4 квартал 2026 |
| 49 | пос. Булатово, ул. Первомайская, д. 2 | 1 | 159,3 | 4 квартал 2026 |
| 50 | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 10 | 1 | 123,3 | 4 квартал 2026 |
|  | ИТОГО |  | 9723,70 |  |

- Приложение №2

- к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Плесецкого муниципального округа

«Снос аварийного жилищного фонда»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1. Снос аварийных домов | ед. | 22 | 28 | 0 |
| 2. Площадь здания | м2 | 3481,2 | 6242,5 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Снос аварийных домов | - | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 2. Площадь здания | - | Технический паспорт |

- Приложение №3

- к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области

«Снос аварийного жилищного фонда»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Снос аварийного жилищного фонда | Территориальные отдела администрации Плесецкого муниципального округа | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийного жилищного фонда | Территориальные отдела администрации Плесецкого муниципального округа | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 4

- к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области

«Снос аварийного жилищного фонда»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем финансирования по источникам тыс. рублей | В том числе тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области | «Снос аварийного жилищного фонда» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

- Приложение №5

- к Программе

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области

«Снос аварийного жилищного фонда»

| N п/п | Вид работ | Ответственный исполнитель, соисполнители | Выполнение работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проекта организации работ по сносу аварийного жилищного фонда | Территориальные отдела администрации Плесецкого муниципального округа | 1-2 квартал | 1 квартал | - |
| 2 | Разработка сметной документации по сносу аварийного жилищного фонда. |  | 1-2 квартал | 1-2 квартал | - |
| 3 | Определение организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |  | 2-3 квартал | 2-3 квартал | - |
| 4 | Снос аварийного жилищного фонда расположенного на территории Плесецкого муниципального округа. |  | 3-4 квартал | 2-3 квартал | - |